📱 3.1. MOBİL UYGULAMANIN PLANLAMASI Bitki Büyüt (Sprout) — Offline Alışkanlık Takip Uygulaması

● Yapılmak İstenen Çalışma

Kullanıcının alışkanlıklarını günlük/haftalık/özel-gün hedefleriyle tanımlayıp tamamladıkça bir saksı bitkisinin büyüdüğü, ihmal edince soldığı; tamamen offline (yerel SQLite, sunucu yok, hesap yok) çalışan bir Android/iOS mobil uygulaması (Flutter) hazırlanacaktır.

● Müşterinin İstekleri

- İnternet bağlantısı gerektirmeyen, verilerin tamamen cihazda tutulduğu bir uygulama istiyorum.

- Her alışkanlık kendi bitkisiyle temsil edilmeli; tamamlandıkça evre atlamalı (Tohum → Filiz → Fidan → Çiçek → Tam Büyümüş), ihmal edilince solmalı.

- Günlük, haftalık ve özel-gün olmak üzere farklı hedef tipleri desteklenmeli.

- Uygulama Android'de API 23 ve üzeri sürümlerde sorunsuz çalışmalı; iOS desteği de (en az deneme/test amaçlı) olmalı.

- Her alışkanlık için kendi saatinde yerel bildirim gönderilmeli.

- Ana sayfada “Bahçe” görünümünde tüm bitkiler listelenmeli; bir bitkiye dokunulduğunda o alışkanlığa ait detay ekranı (geçmiş, seri, istatistik) açılmalı.

- İstatistik ekranında son 7/30 günlük tamamlanma grafiği ve en uzun seri gösterilmeli.

- İlk açılışta kullanıcıyı karşılayan kısa bir onboarding akışı olmalı.

- Arayüz metinleri tamamen Türkçe olmalı.

● Müşteri İstekleri Ölçüsünde İhtiyaç Duyulan Gereksinimler

- Flutter SDK (güncel kararlı sürüm) ve Dart

- Android Studio (emülatör ve Android SDK araçlarıyla birlikte)

- Android fiziksel cihaz veya emülatör; mümkünse ayrıca bir iOS cihazı/Mac (iOS Simulator yalnızca macOS'ta çalışır)

- Yerel veritabanı için sqflite (masaüstü/test ortamında sqflite_common_ffi)

- Yerel bildirimler için flutter_local_notifications + timezone paketleri

- İstatistik grafikleri için fl_chart paketi

- Uygulama ikonu/splash ekranı ve bitki görselleri için bir tasarım/çizim aracı

- Versiyon kontrolü için Git

● Proje Takım Üyelerini Belirlemek ve İş Paylaşımı

Proje tek kişi (Mehmet Akif Uğur) tarafından yürütülmektedir; bu nedenle ekip bölümlemesi yapılmamıştır.

● Fizibilite Çalışmaları Listesi

- Android ve (olabildiğince) iOS'ta çalışması hedeflenmektedir.

- Veri katmanı için yerel SQLite (sqflite) kullanılması planlanmaktadır; bulut/sunucu veritabanına ihtiyaç yoktur.

- Dart dilinde, Flutter + Riverpod mimarisiyle geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

- Büyüme puanı, geçmiş loglardan her seferinde yeniden hesaplanacak (replay) şekilde tasarlanmıştır; böylece geçmişe dönük düzeltmeler veya uzun süre uygulamanın açılmaması veri tutarsızlığı yaratmaz.

- Uygulama ikonu ve açılış ekranı (splash) final haftada eklenecektir.

● Proje Maliyet Hesabı

- Sunucu, hosting veya üçüncü parti API maliyeti yoktur (tamamen offline, yerel SQLite).

- Flutter SDK, Android Studio ve kullanılan paketlerin tamamı ücretsizdir.

- Google Play Store'a yayınlama tek seferlik geliştirici hesabı ücreti gerektirir (bu proje kapsamında ödev/portföy amaçlı olduğu için şimdilik kapsam dışı tutulmuştur).

- Apple App Store'a yayınlama ayrı bir yıllık geliştirici hesabı ücreti gerektirir; iOS dağıtımı bu projenin kapsamı dışındadır, yalnızca test/geliştirme amaçlı değerlendirilmiştir.

● Proje Takvimi

| Zaman | Proje Bölümü | Süre |
| --- | --- | --- |
| 1. Hafta | Veri katmanı (schema v1) + sade liste arayüzü | 1 hafta |
| 2. Hafta | Growth engine (saf Dart) + Riverpod provider'lar + placeholder bitki | 1 hafta |
| 3. Hafta | Bahçe ekranı, çizimli/animasyonlu bitki, yerel bildirimler, detay ekranı (schema v2) | 1 hafta |
| 4. Hafta | İstatistik ekranı, onboarding, ikon/splash, uygulama sıfırlama (final, schema v3) | 1 hafta |

● Risk Analizi

| No | Risk | Olasılık | Etki | Alınacak Önlemler |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sqlite3 paketinin native build hook'unun ilk build'de internetten dosya indirmesi; yavaş bağlantıda build'i uzun süre kilitlemesi | Orta | Yüksek | Önbellek (download-* klasörü) kök projeden hafta klasörlerine kopyalanarak indirme atlatıldı. |
| 2 | iOS Simulator'ın yalnızca macOS'ta çalışması, Linux geliştirme makinesinde iOS testinin mümkün olmaması | Yüksek | Düşük | iOS testi kapsam dışı bırakıldı; Android emulator/masaüstü hedefi ile geliştirmeye devam edildi. |
| 3 | Emülatörün yüksek işlemci/RAM kullanarak geliştirme makinesini yavaşlatması | Orta | Düşük | Gerektiğinde fiziksel Android cihaz üzerinden test imkânı bırakıldı. |

● Risk Yönetim Kararları

- Build/önbellek riskleri: Native build hook'larının (sqlite3 gibi) ihtiyaç duyduğu dosyalar önceden indirilip proje önbelleğine alınarak, yavaş veya kesintili internet bağlantısının build süresini etkilemesi engellendi.

- Şema değişikliği riski: Growth engine puanı veritabanında değil, loglardan her seferinde yeniden hesaplandığı (replay) için şema/algoritma değişiklikleri geçmiş veriyi bozmaz; yine de her yapısal değişiklik bir migration ile korunmuştur.

- Platform riski: iOS Simulator'ın Linux'ta çalışmaması teknik bir sınırlama olarak kabul edilmiş (kaçınılamaz), geliştirme Android ve Linux masaüstü hedefi üzerinden sürdürülmüştür; iOS'a gerçek ihtiyaç doğarsa bulut Mac hizmeti veya fiziksel Mac erişimi değerlendirilecektir.

Hazırlayan: Mehmet Akif Uğur